

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.08.2018 | **ЗАТО Солнечный** | № 149 |

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ № 159 ОТ 05.02.2016 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД, СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ, СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ В 2017 - 2019 ГОДАХ»

Рассмотрев предложения регионального оператора - специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области», на основании ч. 5, 6 ст. 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Устава ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО Солнечный № 159 от 05.12.2016 года «Об утверждении Перечня работ по капитальном) ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирования, для многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Солнечный Тверской области в 2017- 2019г.г.», изложив Приложение 1 к данному постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Направить копию настоящего постановления владельцу счета — региональному оператору - специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» .
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров**

Приложение №1 к постановлению   
администрации ЗАТО Солнечный  
№ 149 от 22.08.2018

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**работ по капитальному ремонту, сроков проведения,  
сметной стоимости, источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта МКД | Перечень работ по капитальному ремонту | Объем работ в единицах измерения, кв. м. | Наименование источника финансирования | Сметная стоимость услуг и (или) работ, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | ул. Новая, д. 26 | 2106,7 | IV квартал 2018г. | ремонт фасадов с утеплением | 593,0 | за счет средств собственников помещений в МКД | 3 065 140,00 |
| 1.2 | ул. Новая, д. 26 | 2106,7 | IV квартал 2018г. | электроснабжение |  | за счет средств собственников помещений в МКД | 1 069 675,00 |
| 2.1 | ул. Новая, д. 27 | 2178,0 | IV квартал 2018г. | ремонт фасадов с утеплением | 587,3 | за счет средств собственников помещений в МКД | 3 035 678,00 |
| 2.2 | ул. Новая,  д. 27 | 2178,0 | IV квартал 2019г. | электроснабжение |  | За счет средств собственников помещений в МКД | 1 076 125,00 |
| 3 | ул. Новая, д. 28 | 2597,5 | IV квартал 2019г. | ремонт фасадов с утеплением | 735,5 | за счет средств собственников помещений в МКД | 3 801 704,00 |