

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.12.2020 | **ЗАТО Солнечный** | № 188 |

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2023 ГОДЫ**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1EE499674F8C8E5834ADCD4895F321D88FF71BC8A80365B0F53D8DD660E9AB8BE0E5ADB7D8B6C831ZBFCI) Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=1EE499674F8C8E5834ADD345839F7BD688F946CCAA0A67E0AC62D68B37E0A1DCA7AAF4F59CB8CB39BC19A3Z1FCI) ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018 - 2023 годы (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 04.12.2017г. № 176, следующие изменения:
   1. в паспорте Программы слова «64 939,24 тыс. рублей» заменить словами «62 677,53 тыс. рублей»; слова «2021 год – 3 610,93 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 347,51 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 716,84 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 546,59 тыс. рублей; 2022 год – 3 774,20 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 374,51 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 816,84 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 579,86 тыс. рублей; 2023 год – 4 590,70 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 379,72 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 881,72 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 3 329,26 тыс. рублей заменить словами «2021 год – 5 255,87 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 1 576,99 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 795,62 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 883,27 тыс. рублей; 2022 год – 2 332,14 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 1 311,38 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 1 020,77 тыс. рублей; 2023 год – 2 096,11 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 1 075,35 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 1 020,77 тыс. рублей»;
   2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

**Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 18.12.2020г. № 188 | | | | | |
| **Характеристика муниципальной программы ЗАТО Солнечный Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской области" на 2018-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принятые сокращения 1. Программа - муниципальная программа ЗАТО Солнечный; 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы ЗАТО Солнечный 3. Код администратора программы - 001 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.       Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели | Ед. | Годы реализации программы | | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| раздел | | подраздел | | Классификация целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | | изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | значение | Год достижения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы, всего** | **Тыс. руб.** | **22 174,92** | **18 960,55** | **11 857,93** | **5 255,87** | **2 332,14** | **2 096,11** | **62 677,53** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы «Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Солнечный» | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 на человека | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год. | м2 на человека | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 Доля многоквартирных домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 Доля расходов бюджета ЗАТО Солнечный по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в общей сумме расходов бюджета ЗАТО | % | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | х | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 Удовлетворенность населения условиями проживания в ЗАТО Солнечный | % | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2023 |
| **0** | **5** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий проживания граждан»** | **Тыс. руб.** | **15 128,76** | **12 608,43** | **7 008,20** | **1 576,99** | **1 311,38** | **1 075,35** | **38 709,10** | **2023** |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***Задача 1 «Создание условий для развития жилищного строительства»*** | ***Тыс. руб.*** | ***15 128,76*** | ***12 608,43*** | ***7 008,20*** | ***1 576,99*** | ***1 311,38*** | ***1 075,35*** | ***37 290,10*** | ***2023*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Количество семей, получивших поддержку на строительство жилья | единиц | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.001 инвентаризация жилого фонда с целью выявления ветхого и аварийного жилья | 1-да, 0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятие 1.001 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | Тыс. руб. | 0,00 | 4 818,38 | 3 594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 412,56 | 2019 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Мероприятие 1.002 Формирование муниципального жилого фонда | Тыс. руб. | 5 497,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497,65 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество приобретенного жилого фонда | единиц | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | х |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Мероприятие 1.003 Предоставление муниципальной поддержки гражданам для приобретения строящегося жилья | Тыс. руб. | 9 157,21 | 7 409,24 | 1 271,59 | 1 238,65 | 973,03 | 737,00 | 20 786,71 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств местного бюджета | единиц | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.004 Формирование нормативной правовой базы по предоставлению муниципальной финансовой поддержки гражданам за счет средств местного бюджета | 1-да, 0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Мероприятие 1.005 Формирование фондов капитального ремонта общего имущество МКД муниципального жилого фонда на счете регионального оператора | Тыс. руб. | 473,90 | 380,81 | 368,68 | 338,35 | 338,35 | 338,35 | 2 238,43 | 2023 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S | 1 | 0 | 2 | 9 | Мероприятие 1.006 Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 354,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,75 | 2020 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | Мероприятие 1.007 Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419,00 | 2020 |
| **0** | **5** | **0** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный»** | **Тыс. руб.** | **1 617,76** | **2 577,69** | **650,84** | **795,62** | **0,00** | **0,00** | **5 641,91** | **2023** |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры»*** | ***Тыс. руб.*** | ***1 617,76*** | ***2 577,69*** | ***650,84*** | ***795,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 641,91*** | ***2023*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Удовлетворенность населения оказываемыми жилищно-коммунальными услугами | % | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Объем потребления электроэнергии в энергосистеме ЗАТО Солнечный | Млн. кВтч | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | х |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Мероприятие 1.001 Содержание и обслуживание электросетевого комплекса | Тыс. руб. | 881,72 | 2 415,85 | 650,84 | 795,62 | 0,00 | 0,00 | 4 744,03 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Общая площадь уличного освещения территории ЗАТО Солнечный на конец года | м2 | 3397,6 | 3 397,60 | 3 397,60 | 3 397,60 | 3 397,60 | 3 397,60 | 33 97,6 | х |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | Мероприятие 1.002 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Тыс. руб. | 736,04 | 161,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897,88 | 2019 |
| **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **1** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Подпрограмма 3 Обеспечение комфортных условий проживания в поселке Солнечный** | **Тыс. руб.** | **5 428,40** | **3 774,43** | **4 198,89** | **2 883,27** | **1 020,77** | **1 020,77** | **18 326,52** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Удовлетворенность населения условиями проживания в проселке Солнечный | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | х |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***Задача 1 Обеспечение санитарного состояния территории ЗАТО Солнечный*** | ***Тыс. руб.*** | ***973,38*** | ***472,24*** | ***360,83*** | ***380,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 187,25*** | ***2023*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество обращений граждан и предписаний надзорных органов по вопросам санитарного состояния поселка Солнечный | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятие 1.001 Санитарная обработка мусорных контейнеров с устройством мусорных площадок и заменой контейнеров | Тыс. руб. | 288,94 | 330,00 | 360,83 | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 1 360,57 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество мусорных контейнеров | единиц | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | х | х |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Мероприятие 1.002 Санитарная рубка погибших и поврежденных зеленых насаждений городских лесов ЗАТО Солнечный | Тыс. руб. | 684,44 | 142,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,68 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля площади городских лесов, на которой произведена санитарная рубка, в общей площади городских лесов | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | х | х |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***Задача 2 Благоустройство территории поселка Солнечный*** | ***Тыс. руб.*** | ***4 455,02*** | ***3 302,19*** | ***3 838,06*** | ***2 502,46*** | ***1 020,77*** | ***1 020,77*** | ***16 139,27*** | ***2023*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Общая площадь благоустроенной территории | м2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | х | х |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Мероприятие 2.001 «Комплекс мероприятий по озеленению поселка» | Тыс. руб. | 912,84 | 998,49 | 1 016,27 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 3 909,36 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общая площадь озеленения» | м2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | х | х |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Мероприятие 2.002 «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» | Тыс. руб. | 324,00 | 78,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,06 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2023 |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | Мероприятие 2.003 «Прочие мероприятия по благоустройству» | Тыс. руб. | 504,64 | 632,61 | 376,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513,51 | 2023 |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | Мероприятие 2.004 Наружное освещение | Тыс. руб. | 1 142,90 | 1 142,77 | 1 020,77 | 1 020,77 | 1 020,77 | 1 020,77 | 6 368,73 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общая площадь уличного освещения территории ЗАТО Солнечный» | м2 | 3397,6 | 3397,6 | 3397,6 | 3397,6 | 3397,6 | 3397,6 | х | х |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | Мероприятие 2.005 Благоустройство мест общего пользования | Тыс. руб. | 1 570,64 | 450,26 | 424,77 | 499,94 | 0,00 | 0,00 | 2 945,61 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество благоустроенных мест общего пользования» | единиц | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 2023 |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | Мероприятие 2.006 ОБ Приобретение и установка детских игровых комплексов | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество установленных комплексов" | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 2023 |