Приложение №1 к постановлению   
администрации ЗАТО Солнечный  
№ 190 от 29.11.2018 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**работ по капитальному ремонту, сроков проведения,  
сметной стоимости, источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта МКД | Перечень работ по капитальному ремонту | Объем работ в единицах измерения, кв. м. | Наименование источника финансирования | Сметная стоимость услуг и (или) работ, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | ул. Новая, д. 26 | 2106,7 | IV квартал 2018г.- III квартал 2019г. | ремонт фасадов с утеплением и облицовкой плитами из керамогранита | 1117,2 | за счет средств собственников помещений в МКД | 6 084 794,00 |
| 1.2 | ул. Новая, д. 26 | 2106,7 | IV квартал 2018г. | электроснабжение |  | за счет средств собственников помещений в МКД | 1 069 675,00 |
| 2.1 | ул. Новая, д. 27 | 2178,0 | IV квартал 2018г.- III квартал 2019г. | ремонт фасадов с утеплением и облицовкой плитами из керамогранита | 1097,8 | за счет средств собственников помещений в МКД | 5 674 385,00 |