

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09.04.2018 | ЗАТО Солнечный | №\_89\_\_\_\_ |

**Об утверждении пообъектного плана мероприятий по   
подготовке к осенне- зимнему периоду 2018-2019 г.г.   
в ЗАТО Солнечный Тверской области**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом ЗАТО Солнечный Тверской области, Администрация ЗАТО Солнечный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить пообъектный план мероприятий по подготовке к осенне- зимнему периоду 2018-2019 г.г. в ЗАТО Солнечный Тверской области (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров**

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Солнечный

№ 89 от 09.04. 2018 года

**ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН  
мероприятий по подготовке к осенне- зимнему периоду 2018-2019 г.г.  
в ЗАТО Солнечный Тверской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | материалы | | | | | | | | Сроки выполнения мероприятий |
| Единицы измерения | | | Кол-во | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | 7 |
| **Подготовка к сезонной эксплуатации котельной** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия насосного оборудования котельной(ревизия насосов циркуляции котлов BL65/160-11/2 -4 шт.; ревизия сетевого насоса №1 NL150/400-55-4-12; сетевого насоса №2 NL150/400-55-4-12; ревизия сетевого насоса №3 BL 80/160-15/2; насоса подогрева №1 IPL 65/140-4,0/2; ревизия насосов ГВС BL50/220-18,5/2- 2 шт.; насоса подмеса NL 150/400-55-4-12 ), приобретение смазки "ЦИАТИМ" | | кг | | | 0,5 | | | | | май-август |
| 2 | Промывка внутреннего контура котлов №№1,2,3,4. с последующим их техническим освидетельствованием и гидравлическим испытанием. Приобретение реагента "Dixis". | | лит. | | | 280 | | | | | август-сентябрь |
| 3 | Ревизия радиальных вентиляторов В-Ц14-46-2 газовых котлов №1, №2, №3,№4. подшипник №6306 | | шт | | | 8 | | | | | июнь-июль |
| 6 | Ремонт обратных клапанов газовых котлов. Ревизия запорной арматуры в котельной и тепловых сетях, замена запорной арматуры. Приобретение обратного клапана, запорной арматуры. | |  | | |  | | | | | июнь-сентябрь |
| 7 | Ревизия теплообменного оборудования ГВС, промывка теплообменников ГВС. | |  | | |  | | | | | июль-октябрь |
| 8 | Ревизия дымососа котла №5, очистка дымоходов. Приобретение подшипников 6208, смазки Литол -24 | | шт | | | 2 | | | | | август |
| кг | | | 0,2 | | | | |
| 9 | Обслуживание станции дозирования комплексоната в систему ГВС | |  | | |  | | | | | июль |
| 10 | Ремонт оснований дымовых труб Зачистка следов коррозии и восстановление антикорозионной защиты ствола трубы. | |  | | |  | | | | |  |
| 11 | Очистка, промывка емкости 100м³ под горячую воду. | |  | | |  | | | | | июль |
|
| 12 | Проверка манометров и термометров в котельной. Замена вышедших из строя. | |  | | |  | | | | | август-сентябрь |
| 13 | Промывка трехходового крана, фильтра на обратном коллекторе. | |  | | |  | | | | | май |
| **ВОДОПОДГОТОВКА** | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ревизия системы обезжелезивания, деарирования со вскрытием и промывкой емкостей. Замена масла в компрессоре управления трехходовыми клапанами. | | г  л | | | 50 1 | | | | | август-сентябрь |
| 15 | Ревизия запорной арматуры, кранов. Помывка УФ установки. Замена ламп. Приобретение запорной арматуры | |  | | |  | | | | | июнь |
| 16 | Поверка расходомеров-счетчиков воды "Взлет ЭР" №816704, №809229. | |  | | |  | | | | | июнь-август |
| 17 | Ревизия запорной арматуры береговой насосной станции. | |  | | |  | | | | | август |
| **ТБО** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт пода печи комплекса КТО-150, осмотр камеры дожигания, ремонт оборудования дозирующее хим.растворы, тех.обслуживание оборудования комплекса. Приобретение необходимых материалов для ремонта. |  | | | | |  | | | | июнь-август |
| **МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка) | шт | | | | | 2 | | | | май-июль |
| **МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка) | шт | | | | | 1 | | | | май-июль |
| **МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка) | шт | | | | | 3 | | | | май-июль |
| 2 | Замена дверей и люков в помещении бассейн |  | | | | |  | | | | июнь-июль |
| 3 | Замена оконных блоков (спортзал) |  | | | | |  | | | | июнь-июль |
| **МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка) | шт | | | | | 3 | | | | май-июль |
| 2 | Проведение сантехнических работ по ремонту системы отопления |  | | | | |  | | | | июнь-10 августа |
| **Подготовка общего имущества дома № 1** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт запорных устройств входных дверей (шпингалет) | шт. | | | | | 1 | | | | до 15.08.2018 |
| 2 | Восстановить часть отмостки у юго-западной стороны здания в месте газового ввода | кв. м. | | | | | 0,8 | | | | до 10.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | 1 | | | | до 01.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | 4 | | | | до 01.08.2018 |
| 5 | Замена и перенос насоса на отопление  Насос Wilo | шт. | | | | | 1 | | | | до 10.08.2018 |
| 6. | Уборка в тепловом пульте |  | | | | |  | | | | До 25. 09.2018 |
| 7 | Замена насоса циркуляции системы отопления | шт | | | | | 1 | | | | Май 2018 |
| 8 | Замена теплоизляции | м | | | | | 15 | | | | Май 2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 4** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | шт. | | 2 | | | | | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | шт. | | 6 | | | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | |  | |  | | | | | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 5** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена наружных водостоков | | | м. | | 45 | | | | | до 01.07.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | шт. | | 2 | | | | | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | | | м. | | 45 | | | | | до 01.09.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | шт. | | 6 | | | | | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | |  | |  | | | | | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 6** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | шт. | | 2 | | | | | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | шт. | | 6 | | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Промывка системы ГВС химическими реагентами | | |  | |  | | | | | до 05.07.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | |  | |  | | | | | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 8** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт шиферной кровли | | | кв. м. | | 14 | | | | | 01.08.2018 |
| 2 | Подгонка неплотно закрываемых двустворчатых дверей 1 подъезда, установка шпингалетов | | |  | |  | | | | | 01.08.2018 |
| 3 | Восстановление отсутствуюших элементов ограждения крыльца 2 подъезда | | |  | |  | | | | | 01.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | шт. | | 4 | | | | | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | |  | |  | | | | | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 9** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | шт. | | 3 | | | | | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | шт. | | 6 | | | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | |  | |  | | | | | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 10** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | шт. | | 3 | | | | | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | шт. | | 6 | | | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | |  | |  | | | | | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 12** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | |  | |  | | | | | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт кровли (замена шиферных листов) | | | шт | | 8 | | | | | До 01.08.2018 |
| 4 | Ремонт крыльца | | | шт | | 1 | | | | | До 01.09.2018 |
| 5 | Очистка шиферной кровли от грязи | | | М. кв | | 10 | | | | | До 01.09.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 14** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | шт. | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | |  |  | | | | | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт кровли (замена шиферных листов) | | | | шт | 8 | | | | | До 01.08.2018 |
| 4 | Очистка шиферной кровли от грязи | | | | М кв. | 5 | | | | | До 01.09.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 15** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена листов шифера над квартирами №№ 4, 7, 9 | шт. | | | | 6 | | | | | 20.08.2018 |
| 2 | Подгонка двустворчатых не запираемых внутренних дверей тамбура 1 подъезда |  | | | |  | | | | | 20.08.2016 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | 4 | | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | |  | | | | | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 16** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вставить стекло в наружной раме окна лестничной клетки 2 этажа 1 подъезда | кв.м. | | | | 0,4\*0,5=0,2 | | | | | 20.08.2018 |
| 2 | Заменить поврежденные шиферные листы | шт. | | | | 3 | | | | | 20.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | 4 | | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | |  | | | | | до 25.08.2018 |
| 6 | Замена приводной пружины наружной двери в подъезде №1 |  | | | |  | | | | |  |
| **Подготовка общего имущества дома № 17** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена приводных пружин на входных дверях в подъезды | шт | | | | 2 | | | | | 20.08.2018 |
| 2 | Подгонка неплотно закрываемых наружной и внутренней двустворчатых дверей тамбура 1 подъезда |  | | | |  | | | | | 20.08.2018 |
| 3 | восстановление отсутствующих элементов ограждения крыльца 1 подъезда |  | | | |  | | | | | 20.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | 4 | | | | | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | |  | | | | | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 18** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт козырьков над выходами в в подъездами | шт | | | | 2 | | | | | 20.08.2018 |
| 2 | Ремонткровли 2 листа шифера | Шт. | | | | 2 | | | | | 20.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | 4 | | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | |  | | | | | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 20** | | | | | | | | | | | |
| 1 | установить приводную пружину или доводчик на наружную дверь тамбура подъезда | шт. | | | | 1 | | | | | 01.08.2018 |
| 2 | Замена шиферных листов ( с западной стороны) | шт. | | | | 3 | | | | | 01.08.2018 |
| 3 | Ремонт пола тамбура (замена 2 досок) | кв. м. | | | | 0.76 | | | | | до 01.07.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | 2 | | | | | до 10.08.2018 |
| 6 | Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления  Заслонка ДУ 50  Шпилька м 14  Гайка м 14  Кислород  Электроды  Диск отрезной | Шт  Шт  Шт  Балон  Кг  шт | | | | 2  1  8  1  2.5  1 | | | | |  |
| **Подготовка общего имущества дома № 21** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | 2 | | | | | до 10.08.2018 |
| 3 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | |  | | | | | до 25.08.2018 |
| 4 | Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления  Заслонка ДУ 50  Шпилька м 14  Гайка м 14  Кислород  Электроды  Диск отрезной | Шт  Шт  Шт  Балон  Кг  шт | | | | 2  1  8  1  2.5  1 | | | | | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 23** | | | | | | | | | | | |
| 1 | вставить стекло в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа | кв. м. | | | | 0,2 | | | | | до 01.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2018 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | 2 | | | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | |  | | | | | до 25.08.2018 |
| 5 | Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления  Заслонка ДУ 50  Шпилька м 14  Гайка м 14  Кислород  Электроды  Диск отрезной | Шт  Шт  Шт  Балон  Кг  шт | | | | 2  1  8  1  2.5  1 | | | | | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 24** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка выбоин и сколов крыльца | кв. м. | | | | | 3,1 | | | | до 01.08.2018 |
| 2 | На наружную дверь тамбура подъезда установить приводную пружину или доводчик | шт. | | | | | 1 | | | | до 01.08.2018 |
| 3 | Подгонка неплотно закрываемой внутренней двери тамбура подъезда |  | | | | |  | | | | до 01.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | 1 | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | 2 | | | | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | |  | | | | до 25.08.2018 |
| 7 | Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления  Заслонка ДУ 50  Шпилька м 14  Гайка м 14  Кислород  Электроды  Диск отрезной | Шт  Шт  Шт  Балон  Кг  шт | | | | | 2  1  8  1  2.5  1 | | | | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 25** | | | | | | | | | | | |
| 1 | вставить 2 стекла в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа | кв. м. | | | | | 0,4 | | | | до 01.08.2018 |
| 2 | замена шиферных листов кровли( над водной дверью и с северной стороны) | шт. | | | | | 4 | | | | до 01.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | 1 | | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | 2 | | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | |  | | | | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 26** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами трёх слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв.м. | | | | | | | 0,4\*0,5\*2=0,4 | | до 20.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | 3 | | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | | | | | | | 58 | | до 01.09.2018 |
| 4 | Ремонт петель чердачных люков | шт. | | | | | | | 3 | | до 01.08.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | 1 | | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | | |  | | до 25.08.2018 |
| 7 | Частичная замена теплоизоляции на системах ГВС и отопления  Энергофлекс | метр | | | | | | | 100 | |  |
| **Подготовка общего имущества дома № 27** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | 3 | | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка водостоков | м. | | | | | | | 58 | | до 01.09.2018 |
| 3 | Ремонт запорного устройства чердачного люка | шт. | | | | | | | 1 | | до о1.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | 1 | | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | | |  | | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 28** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв. м. | | | | | | | 0,4\*0,5\*2=0,4 | | до 20.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | 3 | | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | | | | | | | 67 | | до 01.09.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | 1 | | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 28** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон вподвальных помещениях здани8 | кв. м. | | | | | | | 0,4\*0,5\*3=0,6 | | до 20.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | 3 | | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | | | | | | | 67 | | до 01.09.2018 |
| 4 | Замена петель чердачных люков | шт. | | | | | | | 2 | | до 01.08.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | 1 | | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 30** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв.м. | | | | | | | | 0,4\*0,5\*3=0,6 | до 20.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | | 3 | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт отмостки | кв. м. | | | | | | | | 2 | до 10.06.2018 |
| 4 | Очистка водостоков | м. | | | | | | | | 67 | до 01.09.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | | 1 | до 10.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 32** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами четырех слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв. м. | | | | | | | | 0,4\*0,5\*4=0,8 | до 20,08,2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | | 3 | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | | | | | | | | 67 | до 01.09.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  | | | | | | | |  | до 01.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | | | |  | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 33** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами пяти слуховых окон в подвальных помещениях здания с восточной и западной сторон | кв. м. | | | | | | | | 0,4\*0,5\*5=1 | до 20.08.2018 |
| 2 | Заделка щитами одного слухового окна в оконном приямке здания с западной стороны | кв. м. | | | | | | | | 0,6\*1,5=0,9 | до 20.08.2018 |
| 3 | Восстановление опалубки | кв.м. | | | | | | | | 4 | до 20.08.2018 |
| 4 | регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | | 6 | до 25.08.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | | 2 | до 10.08.2018 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | | | | 30 | до 10.08.2018 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | | | |  | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 34** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подгонка не плотно закрываемой двери входа (у первого подъезда) в подвальные помещения | шт. | | | | | | | | 1 | до 10.08.2018 |
| 2 | Заделка щитами 3 слуховых окон с западной стороны здания | кв. м. | | | | | | | | 0,5\*0,45\*3=0,7 | до 10.08.2018 |
| 3 | регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | | 2 | до 25.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | | 2 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | | | | 10 | до 10.08.2018 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  | | | | | | | |  | до 01.08.2018 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | | | |  | до 25.08.2018 |
| 8 | Промывка системы ГВС хим реагентами  DIXIS LUX | литр | | | | | | | | 330 | до 01.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 35** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установить приводную пружину на входную дверь в подвальные помещения ( с южного торца здания ) | шт. | | | | | | | | 1 | до 10.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | | 6 | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | | | | | | | | 12 | до 20.06.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | | | | 30 | до 10.08.2018 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  | | | | | | | |  | до 01.08.2018 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | | | |  | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 35а** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | | 1 | до 10.08.2018 |
| 2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | | | | 10 | до 10.08.2018 |
| 3 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | | | |  | до 25.08.2018 |
| 4 | Замена фикального насоса | шт. | | | | | | | | 1 | до 01.07.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 36** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с южной стороны здания | кв. м. | | | | | | | | 0,5\*0,35=0,18 | до 10.07.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | | 6 | до 25.06.2018 |
| 3 | Ремонт навеса над входом в подвальные помещения | кв. м. | | | | | | | | 9,5 | до 20.07.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | | 2 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | | | | 30 | до 10.08.2018 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  | | | | | | | |  | до 01.08.2018 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | | | |  | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 37** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с северной стороны здания. | кв. м. | | | | | | | | 0,9\*0,7=0,63 | до 10.07.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | | | | | | | | 6 | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт бетонных покрытий крылец (изменение уровня плит) | кв. м. | | | | | | | | 31 | до 20.06.2018 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | | | | | | | | 16 | до 20.06.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | | | 2 | до 10.08.2018 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | | | | 30 | до 10.08.2018 |
| 7 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  | | | | | | | |  | до 01.08.2018 |
| 8 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | | | |  | До 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 38** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установить приводные пружины на внешнюю и внутреннюю двери тамбура 1 подъезда | шт. | | | | | | 2 | | | до 10.07.2018 |
| 2 | Установка пружин на входные двери | шт. | | | | | | 2 | | | до 01.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | 1 | | | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | | 10 | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Замена воздушного крана системы отопления | шт. | | | | | | 1 | | | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | |  | | | до 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 39** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установить приводную пружину на внутренней двери тамбура 1 подъезда | шт. | | | | | | 1 | | | до 10.07.2018 |
| 2 | Вставить стекло во внутреннюю дверь тамбура 2 подъезда | кв. м. | | | | | | 0,5\*0,5= 0,25 | | | до 10.07.2018 |
| 3 | Установка пружин на входные двери подъездов | шт. | | | | | | 2 | | | до 01.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | 1 | | | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | | 10 | | | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | |  | | | До 25.08.2018 |
| **Подготовка общего имущества дома № 40** | | | | | | | | | | | |
| 1 | На наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты | шт. | | | | | | 4 | | | до 10.07.2018 |
| 2 | На внутреннюю дверь тамбура 2 подъезда установить приводную пружину |  | | | | | |  | | | до 10.07.2018 |
| 3 | Заделка щитами 4 слуховых окон подвальных помещений | кв. м. | | | | | | (0,5\*0.2)\*4=  0,4 | | | до 10.07.2018 |
| 4 | Установка пружин на входные двери подъездов | шт. | | | | | | 2 | | | до 01.08.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | | | | | | 1 | | | до 10.08.2018 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | | | | | | 10 | | | до 10.08.2018 |
| 7 | Сварка, перепайка стояка ГВС |  | | | | | |  | | | до 10.08.2018 |
| 8 | Установка циркуляционного насоса на ГВС | шт. | | | | | | 1 | | | до 10.08.2018 |
| 9 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  | | | | | |  | | | до 25.08.2018 |